# VibeTide AI智能内容协作平台项目立项文档

（公文格式）

文件编号：VT-2026-PRO-001    密级：内部资料    版本：V1.0    编制日期：2026年5月

## 一、背景

当前，传统媒体与新媒体融合进入深水区，行业面临三重结构性挑战。第一，内容供给效率与市场需求严重失衡。全媒体时代，用户内容消费频次提升3-5倍，但传统采编团队的日均产出能力基本恒定。地市级融媒体中心普遍存在"稿源缺口"，原创内容产能仅能满足约40%的分发需求，大量频道时段和新媒体位处于低填充率状态。

第二，多平台分发导致运营成本线性增长。一个内容团队往往需要同时覆盖App、网站、微信、抖音、快手、小红书等6-10个渠道，每个渠道的排版规范、审核标准、发布节奏各不相同。人工适配带来的边际成本居高不下，且错误率随渠道数量递增。

第三，内容质量一致性难以保障。传统模式下，选题策划、稿件撰写、审核把关高度依赖个人经验，缺乏系统化的质量标准与流程闭环。热点响应速度慢、选题重复率高、审核标准执行不一致等问题普遍存在。

与此同时，大语言模型与多模态AI技术已跨越概念验证阶段，进入产业落地窗口期。AI在文本生成、语义理解、内容审核、视频脚本生成等环节已展现出可量化的效率提升（行业平均提效3-8倍）。率先将AI能力嵌入内容生产全链路的媒体机构，将在内容时效性、覆盖广度和运营成本上形成显著竞争优势。

基于上述行业痛点与技术窗口，建设一套以AI为核心驱动力的智能内容协作平台，已成为媒体数字化转型的刚性需求。

## 二、建设内容

### （一）项目意义

1.战略价值

本项目将AI能力从"单点工具"升级为"系统级能力"，实现从辅助工具到生产基础设施的战略跃迁。平台建成后，媒体机构可构建"AI数字员工团队"协作范式，将人力从重复性内容生产中释放，聚焦于创意策划与价值判断等高阶工作，实现组织能力的结构性升级。

2.业务价值

项目预期实现以下可量化的业务目标：内容产出效率提升，日均原创内容产出量提升300%以上；多渠道覆盖能力增强，单条内容自动适配分发渠道数≥8个；热点响应时效缩短，从热点发生到内容上线缩短至30分钟以内；内容审核通过率提高，AI辅助审核后一次通过率≥95%；运营人效提升，单人管理的频道/栏目数量提升200%。

3.建设合理性

- 需求合理性：平台覆盖的37个功能模块和27+场景模板均来自媒体内容生产的真实业务流程，每个模块对应一个可独立度量的业务指标，不存在脱离实际需求的"技术堆砌"。

- 架构合理性：采用"主智能体统筹+专项AI员工协作"的组织模式，天然映射媒体采编团队的实际分工结构（策划→采写→审核→分发→复盘），降低了组织适配成本和学习门槛。

- 风险可控性：平台采用"AI辅助、人工把关"的人机协作模式，所有关键环节（发布、审核、敏感内容判断）保留人工决策节点，确保内容安全底线不被突破，符合媒体行业监管合规要求。

### （二）设计要求

1.设计理念

平台设计围绕三个核心理念：AI优先，人机协同——将AI智能体定位为"数字员工"而非工具，每个智能体拥有独立身份、技能树和协作能力，人类用户以"管理者"身份进行编排和决策；场景驱动，技能组合——不预设固定流程，通过12大业务场景×27+技能的自由组合，覆盖从热点发现到内容分发的全链路，同时保持每个环节的可替换性；渐进智能，持续学习——平台具备记忆和自优化机制，智能体在执行任务过程中积累经验、提升准确率，而非每次从零开始。

2.设计原则

- 模块化原则：智能体、技能、工作流、知识库各自独立，可单独升级或替换，不产生连锁影响。

- 可扩展原则：新增智能体角色、新增技能、新增分发渠道均无需改动核心框架。

- 多租户隔离原则：不同组织的数据、配置、智能体实例完全隔离，互不可见。

- 可观测原则：任务执行的每个步骤状态可追踪、可回溯，支持异常定位。

- 降级容错原则：AI服务不可用时，平台基础功能（内容编辑、任务查看）不受影响。

### （三）实现需求

- R-01 智能体调度：支持主智能体统筹分配任务至专业智能体，支持并行执行与依赖排序，实现一次指令驱动多角色协作，降低操作成本。

- R-02 对话交互：支持自然语言发起任务，系统自动识别意图并路由至对应技能，支持多轮澄清和流式输出，用户无需学习操作路径，对话即操作。

- R-03 知识管理：支持个人/团队级知识库创建，支持文档导入、网页抓取、语义检索，智能体执行时自动调用相关知识，使智能体具备组织上下文，输出更贴合业务。

- R-04 任务编排：支持可视化任务流程配置，支持条件分支、失败重试、实时进度展示，复杂工作流可沉淀为模板，团队可复用。

- R-05 内容生产：支持图文、视频脚本、播客稿等多格式内容生成，内置质量审核和敏感词过滤，一站式完成从选题到成稿。

- R-06 多渠道分发：对接外部CMS系统，支持文章入库、栏目映射、发布状态回查，减少人工搬运，发布效率提升。

- R-07 数据反馈：支持发布后数据回收（阅读量、互动率等），形成"生产→发布→分析→优化"闭环，用数据驱动内容策略迭代。

### （四）部署要求

- DEP-01 容器化交付：所有服务模块以容器镜像形式交付，统一编排调度，确保开发、测试、生产环境一致性。

- DEP-02 内网隔离部署：核心业务服务与数据库部署于内网，仅网关层暴露公网入口；AI推理服务与向量检索服务通过内网专线调用。

- DEP-03 高可用冗余：关键服务采用主从/多副本部署，单节点故障时自动切换，业务无感知；数据库具备自动故障转移与定时备份能力。

- DEP-04 弹性伸缩：应用层支持基于负载指标的自动扩缩容，应对峰值流量；AI推理层支持按并发请求数动态调度推理实例。

- DEP-05 无中断发布：生产环境支持滚动更新，发布过程可观测、可快速回滚。

- DEP-06 日志与监控：全链路日志采集与集中存储，关键指标实时监控并配置告警阈值。

### （五）测试要求

- TST-01 功能测试：覆盖全部功能模块的核心业务流程，包括AI员工协作链路、内容生产全流程、CMS发布对接等关键路径，用例覆盖率不低于85%。

- TST-02 性能测试：模拟峰值用户并发场景，验证响应时间、吞吐量与资源占用满足性能指标要求；长时运行（72小时）稳定性测试无内存泄漏与服务降级。

- TST-03 安全测试：覆盖身份认证、权限隔离（多租户数据隔离）、输入校验、接口防篡改；敏感数据传输与存储加密合规。

- TST-04 兼容性测试：主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge、Safari）最近两个大版本兼容；移动端自适应布局可用。

- TST-05 回归测试：每次迭代发布前执行自动化回归，确保已有功能不受影响。

### （六）安全保障

1.LLM对话安全

- SEC-LLM-01：平台应对大模型输出内容进行实时安全过滤，拦截涉政、涉黄、涉暴等违规内容，确保输出符合内容安全规范，违规内容拦截率≥99%，误拦率≤1%。

- SEC-LLM-02：平台应具备提示词注入攻击防御能力，识别并阻断恶意构造的输入指令，注入攻击识别率≥98%，防御成功率≥99%。

- SEC-LLM-03：平台应对敏感话题关键词进行分级管控，支持按组织维度配置敏感词策略，敏感词库覆盖≥5000条，策略生效延迟≤5秒。

- SEC-LLM-04：平台应记录所有AI对话的完整交互日志，支持事后追溯与审计，日志保留≥180天，查询响应≤3秒。

2.Skills执行安全

- SEC-SKILL-01：每个Skill应具备明确的权限边界声明，运行时仅能访问其声明的资源与接口，权限越界事件拦截率100%。

- SEC-SKILL-02：平台应对Skill执行过程进行实时监控，异常行为（超时、资源超限、错误率飙升）自动熔断，熔断响应时间≤2秒，误熔断率≤0.5%。

- SEC-SKILL-03：平台应记录每个Skill的完整执行轨迹（调用链、输入输出、耗时），支持审计追踪，审计记录完整率100%，轨迹查询响应≤5秒。

3.Skills上传安全

- SEC-UPLOAD-01：用户上传的Skill文件应经过恶意内容检测，包括代码注入、恶意脚本、隐藏指令等，恶意内容检出率≥99%。

- SEC-UPLOAD-02：平台应对上传文件进行格式校验、大小限制、类型白名单过滤，拒绝不合规文件，不合规文件拦截率100%。

- SEC-UPLOAD-03：上传文件应在独立沙箱环境中完成解析与验证，隔离其对主系统的影响，沙箱逃逸防护率100%。

4.数据安全

- SEC-DATA-01：平台应实现严格的多租户数据隔离，确保不同组织间的数据不可互访，隔离有效性验证通过率100%。

- SEC-DATA-02：平台所有数据传输应采用TLS 1.2及以上加密协议，静态存储敏感字段应加密，传输加密覆盖率100%。

- SEC-DATA-03：平台应支持自动化数据备份，并具备在≤4小时内完成数据恢复的能力，备份成功率≥99.9%，RTO≤4h，RPO≤1h。

5.访问安全

- SEC-ACCESS-01：平台应提供统一的身份认证机制，支持邮箱密码登录及第三方OAuth接入，认证成功率≥99.9%。

- SEC-ACCESS-02：平台应实现基于角色的访问控制（RBAC），支持组织级、团队级、功能级三层层级权限管理，权限校验响应≤50ms。

- SEC-ACCESS-03：平台应记录所有用户操作日志（登录、数据访问、配置变更），支持按时间/用户/操作类型检索，操作审计覆盖率100%，日志保留≥180天。

## 三、功能指标

### （一）智能体协作指标

意图识别准确率≥92%，即用户对话意图被正确路由至对应技能的比例；单次对话响应时间≤3s（首字输出），即流式输出场景下首字延迟；多智能体协作成功率≥95%，含主智能体调度+子任务执行的端到端成功率；任务完成准确率≥85%，即生成内容无需人工大幅修改即可直接使用的比例；上下文记忆命中率≥80%，即智能体执行任务时成功调用相关知识库内容的比例；任务推送成功率≥99.8%，即主智能体分发任务到目标员工的成功率；通知送达率100%，即任务完成后实时通知的送达率。

### （二）Skills平台指标

内置技能覆盖数≥27个，涵盖选题、写作、审核、发布等全链路技能；工作流模板数≥27个，覆盖12大业务场景的预设模板；技能热加载时间≤5s，即新增或更新技能后生效时间；技能创建成功率（手动）≥99%，技能创建成功率（上传）≥95%；技能组合上限为10个技能串联，即单个工作流中技能组合的最大数量；CMS入库发布成功率≥99%，即文章从提交到CMS上线的端到端成功率；栏目同步准确率100%，即CMS栏目映射同步的准确率。

### （三）部署运维指标

平台可用性≥99.9%（月度），不含计划维护窗口；页面加载时间≤2s，即核心页面首屏渲染时间；故障恢复时间（MTTR）≤30min，即从故障发现到服务恢复；定时任务执行准确率100%，即调度任务准时执行率；数据库迁移成功率100%，即Schema变更推送成功率。

### （四）安全指标

敏感词拦截率≥99%，即内容发布前自动审核拦截违规内容；多租户数据泄露0次，即组织间数据严格隔离，无越权访问；权限校验覆盖率100%，即所有API和页面操作均经过角色权限校验；操作审计日志留存≥180天，即关键操作（发布、删除、权限变更）可追溯；恶意技能上传检测率≥99.9%，即用户上传技能的恶意内容检出率；LLM不当内容过滤率≥99.9%，即模型输出违规内容的拦截率；提示词攻击防御率≥99%，即Prompt注入攻击的防御成功率。

## 四、性能指标

### （一）并发性能资源规划

注：以下为按业务需求推算的下限值，实际部署建议预留30%冗余应对突发。AI推理资源为最易成为瓶颈的环节，峰值阶段建议提前锁定弹性配额。

| 指标维度 | 初期（100人） | 中期（200人） | 成熟期（300人） | 峰值（500人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算资源（CPU/内存） | 4核8GB×2实例 | 4核16GB×3实例 | 8核16GB×3实例 | 8核32GB×4实例 |
| AI推理资源（显存） | 16GB显存×1卡 | 16GB显存×2卡 | 24GB显存×2卡 | 24GB显存×3卡 |
| 存储资源 | 100GB SSD | 200GB SSD | 500GB SSD+对象存储 | 1TB SSD+对象存储 |
| 网络带宽 | 20Mbps | 50Mbps | 100Mbps | 200Mbps |
| 页面QPS | ≥50 | ≥120 | ≥200 | ≥350 |
| API QPS | ≥100 | ≥250 | ≥400 | ≥600 |
| 平均响应时间 | ≤800ms | ≤800ms | ≤1s | ≤1.2s |

### （二）系统稳定性指标

| 指标项 | 目标值 |
| --- | --- |
| 系统可用性（月度） | ≥99.9% |
| 单点故障恢复时间 | ≤30秒（自动切换） |
| 数据备份频率 | 每日全量+实时增量 |
| 数据恢复RTO | ≤1小时 |
| 数据恢复RPO | ≤5分钟 |
| 发布回滚时间 | ≤10分钟 |
| 告警响应时间 | ≤5分钟 |

### （三）数据处理性能指标

| 指标项 | 目标值 |
| --- | --- |
| 向量检索响应（1024维） | ≤200ms（Top-10召回） |
| AI内容生成首字延迟 | ≤2s |
| 批量任务处理吞吐 | ≥50任务/分钟 |
| 热榜数据抓取延迟 | ≤5分钟（从发布到入库） |
| CMS文章发布延迟 | ≤3分钟（从提交到上线） |
| 知识库文档向量化 | ≤30秒/篇（万字符级） |

### （四）低峰时间性能指标

| 指标项 | 目标值 |
| --- | --- |
| 后半夜定时任务执行效率 | 资源利用率≥80% |
| 系统维护窗口 | 每月≤4小时，且需安排在非工作时间 |

文档结束